SDD + AI Execution Playbook

Um método replicável para transformar especificações e tasks em execução assistida por IA com gates, evidência e revisão humana

Versão 1.0 • Agnóstico de produto, stack e organização

# 1. Objetivo

Este documento descreve um método de trabalho para equipes que usam Specification-Driven Development (SDD) com agentes de IA para implementar software. O foco não é ensinar uma ferramenta específica, mas estabelecer um protocolo que torne a execução previsível, auditável e segura.

A ideia central é simples: a IA não recebe apenas “execute a task 1”. Ela recebe um bloco de execução com escopo explícito, contratos, critérios de aceite, gates obrigatórios, política de autocorreção, regras de commit e um formato de relatório. A autonomia existe dentro do bloco; a decisão de avançar para o próximo bloco permanece humana.

# 2. Princípios fundamentais

A especificação define o comportamento; o código não deve inventar regra de produto.

Autonomia da IA termina no limite do bloco de implementação.

Teste verde não significa requisito testado.

Código implementado não significa contrato comprovado.

Working tree limpa não significa commit completo.

Relatório do agente não substitui evidência versionada.

Testes são evidência, não prova absoluta.

Cada bloco possui uma Definition of Done verificável.

Correções seguras e locais podem ocorrer autonomamente dentro do bloco.

Mudanças materiais de contrato, arquitetura ou segurança exigem STOP e decisão humana.

Revisão independente acontece entre blocos.

Push, merge e publicação permanecem sob controle humano, salvo política organizacional explícita em contrário.

# 3. Fluxo de trabalho de ponta a ponta

DISCOVERY
   ↓
SPECIFICATION
   ↓ review humano
DESIGN
   ↓ review humano
TASKS / IMPLEMENTATION PLAN
   ↓ review humano
BLOCK A
   ↓ audit
BLOCK B
   ↓ audit
BLOCK C ...
   ↓
FEATURE INTEGRATION / REGRESSION GATE
   ↓
FEATURE CLOSED

Specification, Design e Tasks devem ser artefatos separados. Isso reduz o risco de uma decisão ainda não aprovada ser tratada como implementação autorizada.

# 4. Discovery

Discovery existe para fechar ambiguidades antes que elas contaminem Specification e Design. O objetivo não é produzir código.

Identificar atores, casos de uso e limites.

Fechar regras ambíguas e estados de lifecycle.

Separar o que é requisito atual do que é backlog.

Definir explicitamente non-goals.

Registrar decisões que mudam cardinalidade, ownership, segurança ou compatibilidade.

Saída esperada: decisões de produto suficientes para escrever uma Specification sem inventar comportamento.

# 5. Specification

A Specification descreve o que o sistema deve fazer, sem antecipar detalhes desnecessários de implementação.

Regras de negócio e invariantes.

Estados e transições.

Casos válidos e inválidos.

Ownership e isolamento.

Compatibilidade relevante.

Non-goals.

Critérios de aceite observáveis.

Gate: a Specification deve ser revisada e commitada separadamente antes do Design.

# 6. Design

O Design transforma a Specification em decisões técnicas verificáveis.

Modelo de domínio e persistência.

APIs e contratos de request/response.

Estratégia de segurança e autorização.

Integrações e compatibilidade.

Estratégia de fetch/performance quando relevante.

Estados de UI e comportamento de erro/loading.

Estratégia de testes.

Migrations e impacto operacional.

Gate: nenhuma decisão material de produto deve nascer silenciosamente no Design.

# 7. Tasks e decomposição em blocos

As tasks não devem ser apenas uma lista cronológica. Elas devem ser agrupadas em blocos tecnicamente coesos que possam ser implementados, testados, auditados e commitados isoladamente.

| Bloco | Exemplo genérico | Por que separar |
| --- | --- | --- |
| A | Domínio + persistência | Estabelece modelo e migrations antes das camadas superiores. |
| B | Application/API/security | Valida contratos e autorização sobre o domínio. |
| C | Integração com domínio existente | Isola regressões e compatibilidade. |
| D | UI administrativa | Permite gate visual específico. |
| E | Integração UI em fluxo existente | Isola regressões do frontend. |

Os blocos não têm tamanho fixo. O critério é coesão técnica e capacidade de produzir evidência clara. Um bloco grande demais aumenta contexto e esconde falhas; pequeno demais cria overhead sem reduzir risco.

# 8. Implementation Block Protocol

IMPLEMENT
  → SCOPE GATE
  → CONTRACT GATE
  → TEST-EVIDENCE GATE
  → FOCUSED TEST GATE
  → FULL REGRESSION GATE
  → BUILD / STATIC GATE
  → ADVERSARIAL SELF-REVIEW
  → DIFF GATE
  → COMMIT
  → POST-COMMIT AUDIT
  → READY_FOR_REVIEW
  → STOP

## 8.1 Scope Gate

Comparar o diff com o escopo autorizado, non-goals e blocos futuros.

Nenhuma implementação de bloco futuro.

Nenhum refactor oportunista sem necessidade.

Nenhum arquivo temporário ou alteração incidental.

Nunca descartar alterações preexistentes do usuário.

Expansão material de escopo → STOP.

## 8.2 Contract Gate

Transformar contratos importantes em afirmações verificáveis:

C01 [ ] Entidade pertence ao owner autenticado.
C02 [ ] Estado inativo permanece consultável.
C03 [ ] Recurso estrangeiro não vaza existência.
C04 [ ] Compatibilidade com payload legado é preservada.

Cada item termina em PASS + evidência ou FAIL + evidência.

## 8.3 Test-Evidence Gate

Este gate é bloqueante. Cada Acceptance Criterion obrigatório deve apontar para um teste concreto.

| AC | Comportamento | Arquivo | Teste | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC01 | Create no happy path | ResourceIntegrationTest | createsResource | PASS |
| AC02 | Owner estrangeiro rejeitado | ResourceIntegrationTest | rejectsForeignOwner | PASS |
| AC03 | Erro não causa mutation parcial | ResourceIntegrationTest | keepsStateOnRejectedUpdate | PASS |

Se um AC obrigatório não possuir evidência adequada, o bloco é BLOCK INCOMPLETE. É proibido emitir READY_FOR_REVIEW.

## 8.4 Classificação de testes

New tests: N
Modified tests: N
Preexisting tests executed: N

Focused suite: N/N
Full suite: N/N

Evite relatórios como “10/10 passaram” sem dizer se esses testes foram criados para o bloco.

## 8.5 Focused Test Gate

Executar primeiro testes diretamente relacionados ao bloco. Se falharem, classificar a causa e corrigir apenas dentro da política autorizada. Não seguir para regressão completa como se o gate estivesse verde.

## 8.6 Full Regression Gate

Depois dos testes focados, executar a suíte completa relevante. Uma falha não pode ser ignorada como “não relacionada” sem evidência.

## 8.7 Build / Static Gate

Build/package.

Type checking.

Lint.

Static analysis aplicável.

Migration validation aplicável.

git diff --check.

Classificar ERROR, NEW WARNING e PREEXISTING WARNING.

## 8.8 Adversarial Self-Review

Antes do commit, a IA deve tentar reprovar o próprio trabalho.

Qual happy path ficou sem teste?

Qual failure path ficou sem teste?

Existe fallback que perde dados?

Loading/error permite mutation perigosa?

Null/absent têm a semântica correta?

Ownership/segurança pode ser contornado?

Erro pode deixar mutation parcial?

Ordenação foi alterada silenciosamente?

Algum requisito do prompt não aparece no diff?

Algum teste passa sem provar o comportamento alegado?

Algum bloco futuro começou acidentalmente?

Cada pergunta deve resultar em PASS + evidência ou FAIL + evidência.

## 8.9 Diff Gate

git status
git diff --check
git diff --stat
git diff

Revisar o diff como um reviewer, não como o autor.

## 8.10 Commit e Post-Commit Audit

Um commit por implementation block. Correções descobertas depois recebem commit separado.

git show --stat --oneline HEAD
git show --name-only HEAD
git diff HEAD^ HEAD --check
git status --short

Todos os arquivos esperados estão no commit.

Testes novos/modificados estão no commit.

Nada fora do escopo entrou.

Nenhum requisito ficou apenas na working tree.

Working tree está limpa.

O commit corresponde exatamente ao bloco.

Qualquer falha → READY_FOR_REVIEW proibido.

# 9. Política de STOP e autocorreção

| Classe | Exemplo | Ação |
| --- | --- | --- |
| Execution context | cwd/comando/caminho incorreto | Autocorrigir com segurança. |
| Environment | container/porta/config local | Autocorrigir se reversível e sem mudar contrato. |
| Test defect | expectativa de teste comprovadamente obsoleta | Corrigir teste; não mascarar bug de produção. |
| Tooling | comando equivalente seguro | Autocorrigir. |
| Documentation/config | ajuste inequívoco | Autocorrigir. |
| Production bug local | bug dentro do bloco sem decisão de produto | Pode corrigir se inequívoco. |
| Contract mismatch | semântica pública ambígua | STOP. |
| Architecture change | nova dependência/padrão estrutural | STOP. |
| Material security change | alteração relevante de autorização | STOP. |
| Unknown/persistent | falha sem causa após tentativas seguras | STOP. |

Recomendação: no máximo duas tentativas seguras por problema operacional/test/tooling/config antes de STOP.

# 10. Gates de UI

Para blocos que alteram UI, testes/build/lint não encerram o trabalho. Após o gate técnico, execute revisão visual humana quando prevista no planejamento.

Composição e hierarquia visual.

Loading, empty, error e success.

Drawer/modal/menu e estados de interação.

Responsividade.

Acessibilidade.

Conformidade com design system/referência.

Divergência visual material → STOP para revisão humana.

# 11. Feature Integration / Regression Gate

Após todos os blocos, executar um gate de integração da feature inteira. Ele não é um implementation block e não deve gerar commit vazio.

Revalidar contratos cross-layer.

Revalidar segurança e isolamento.

Executar suites completas.

Revisar migrations.

Executar adversarial review da feature inteira.

Executar smoke proporcional quando seguro.

Confirmar gates visuais já aprovados.

Se nenhum defeito for encontrado: nenhum commit. Se houver defeito: correção + teste de regressão em commit próprio.

# 12. Lifecycle de processos e ambiente

Inventariar processos, containers e portas antes de iniciar algo persistente.

Não matar processos do usuário indiscriminadamente.

Rastrear processos iniciados pelo agente.

Encerrar processos do agente quando não precisarem permanecer.

Reportar explicitamente qualquer processo deixado ativo.

Evitar comandos destrutivos como reset --hard, clean -fd e remoção de volumes sem autorização.

# 13. Template de Tasks / Implementation Plan

# Feature XX — Implementation Plan

## Execution model
- Execute one block at a time.
- One implementation commit per block.
- STOP after READY_FOR_REVIEW.
- Next block starts only after independent review.
- Push is human-controlled.

## Block A — <cohesive technical objective>

### Scope
A1. ...
A2. ...
A3. ...

### Non-goals
- ...
- ...

### Acceptance Criteria
AC-A01 ...
AC-A02 ...
AC-A03 ...

### Mandatory evidence
- Focused tests for AC-A01..AC-A03
- Full relevant regression
- Build/static checks
- Test-evidence matrix
- Adversarial self-review
- Diff gate
- Post-commit audit

### Commit
feat(xx): ...

### Gate
FEATURE_XX_BLOCK_A_READY_FOR_REVIEW

## Block B — ...
...

## Feature Integration / Regression Gate
- Not an implementation block.
- No empty commit.
- Fixes receive separate commits.

# 14. Template de prompt para executar um bloco

FEATURE XX — BLOCK A — <OBJECTIVE>

OBJECTIVE
Implement ONLY Block A.
Do not start Block B.
Do not push.

1. BASELINE
- Confirm branch, HEAD and clean working tree.
- Read Specification, Design, Tasks and relevant repository code.
- Repository reality wins over assumptions in this prompt.

2. ALLOWED SCOPE
- ...
- ...

3. NON-GOALS
- ...
- ...

4. IMMUTABLE CONTRACTS
C01 ...
C02 ...
C03 ...
If a material contract is ambiguous: STOP with CONTRACT_MISMATCH.

5. ACCEPTANCE CRITERIA
AC01 ...
AC02 ...
AC03 ...

6. IMPLEMENTATION
- Inspect existing patterns before creating new abstractions.
- Prefer the smallest coherent change.
- Do not implement future blocks.

7. TEST-EVIDENCE GATE — BLOCKING
For every AC provide:
AC | behavior | test file | exact test name | PASS/FAIL

If any mandatory AC lacks adequate evidence:
BLOCK INCOMPLETE.
READY_FOR_REVIEW is forbidden.

Report:
New tests: N
Modified tests: N
Preexisting tests executed: N

8. FOCUSED TEST GATE
Run tests directly related to this block.
Do not proceed while red.

9. FULL REGRESSION GATE
Run the full relevant suite.

10. BUILD / STATIC GATE
Run applicable build, typecheck, lint/static analysis and git diff --check.
Classify ERROR / NEW WARNING / PREEXISTING WARNING.

11. ADVERSARIAL SELF-REVIEW
Try to reject your own implementation:
- untested happy path?
- untested failure path?
- data loss fallback?
- dangerous mutation during loading/error?
- null/absent mismatch?
- ownership/security bypass?
- partial mutation on error?
- silent ordering change?
- prompt requirement absent from diff?
- green test that proves the wrong thing?
- future block started?

For each: PASS + evidence or FAIL + evidence.

12. DIFF GATE
git status
git diff --check
git diff --stat
git diff

13. SAFE AUTOCORRECTION
Operational/test/tooling/config: max 2 safe attempts.
Material contract/architecture/security change: STOP.
Unknown persistent failure: STOP.

14. COMMIT
Create one commit:
feat(xx): <message>

No amend.
No squash.
No push.

15. POST-COMMIT AUDIT
git show --stat --oneline HEAD
git show --name-only HEAD
git diff HEAD^ HEAD --check
git status --short

Confirm:
[ ] expected files committed
[ ] tests committed
[ ] no out-of-scope files
[ ] nothing required left only in working tree
[ ] clean working tree
[ ] commit matches block

16. REPORT
- baseline
- files changed
- contract gate
- AC→test matrix
- focused tests
- full regression
- build/static
- adversarial review
- corrections
- diff gate
- commit SHA
- post-commit audit
- final git state

If and only if every mandatory gate is green:
FEATURE_XX_BLOCK_A_READY_FOR_REVIEW

STOP.

# 15. Template de prompt de correção após review

FEATURE XX — BLOCK A — REVIEW CORRECTION

Baseline:
<approved implementation commit>

Review finding:
<precise defect>

Allowed correction:
- Fix only the reviewed defect and directly related tests.
- Do not broaden scope.
- Do not start next block.

Required regression test:
<test that must fail before / pass after, when practical>

Re-run:
- focused tests
- affected full suite
- build/static checks
- adversarial review for the corrected behavior
- diff gate

Create separate commit:
fix(xx): <correction>

Post-commit audit mandatory.
No amend, squash or push.

Final marker:
FEATURE_XX_BLOCK_A_CORRECTION_READY_FOR_REVIEW

STOP.

# 16. Template do Feature Integration Gate

FEATURE XX — FINAL INTEGRATION / REGRESSION GATE

Do not implement new functionality.
Do not start the next feature.
Do not create an empty commit.

Verify:
1. baseline / clean tree
2. domain contracts
3. persistence/migrations
4. security/ownership
5. cross-layer API contracts
6. backend evidence matrix
7. backend full regression/build
8. frontend evidence matrix
9. frontend full regression/build/lint
10. adversarial feature-level review
11. smoke integration when safe
12. visual gate status
13. scope/diff gate

If no defect:
no commit.

If an unequivocal feature defect is found:
fix + regression test + separate commit + rerun affected gates.

If material product/contract/architecture/security decision is required:
STOP.

Final marker:
FEATURE_XX_FEATURE_GATE_READY_FOR_REVIEW

STOP.

# 17. Template de relatório do agente

BLOCK REPORT

1. BASELINE
2. FILES CHANGED
3. CONTRACT GATE
4. ACCEPTANCE CRITERIA → TEST EVIDENCE MATRIX
5. TEST CLASSIFICATION
   - New tests:
   - Modified tests:
   - Preexisting tests executed:
6. FOCUSED TEST RESULT
7. FULL REGRESSION RESULT
8. BUILD / STATIC RESULT
9. ADVERSARIAL SELF-REVIEW
10. AUTONOMOUS CORRECTIONS
11. SCOPE / DIFF GATE
12. PROCESS / CONTAINER STATUS
13. COMMIT SHA
14. POST-COMMIT AUDIT
15. FINAL GIT STATE
16. READY MARKER

# 18. Como revisar o relatório da IA

O reviewer humano ou uma segunda IA não deve aprovar apenas o texto do relatório.

Inspecionar o commit/diff real.

Comparar diff com Specification, Design e Tasks.

Verificar se os testes alegados existem e testam o comportamento correto.

Procurar requisitos implementados sem teste e testes que não provam o requisito.

Checar escopo negativo: o que NÃO deveria ter mudado.

Checar compatibilidade e regressões.

Para UI, exigir evidência visual quando aplicável.

Aprovar, pedir correção específica ou STOP para decisão humana.

A revisão independente é deliberadamente redundante. O objetivo não é desconfiar da IA, mas evitar que autor e reviewer compartilhem o mesmo ponto cego.

# 19. Anti-padrões

“Execute a task 1” sem escopo, contratos, evidência e STOP.

Uma IA implementando a feature inteira sem checkpoints.

Prompts gigantes que repetem contexto irrelevante, mas não tornam gates verificáveis.

Aprovar porque build/test ficou verde.

Usar testes antigos como prova de comportamento novo sem verificar cobertura.

Criar commit vazio para marcar gate.

Amend/squash automático apagando a trilha de correções.

Refactor oportunista dentro de feature funcional.

Inventar contrato público para resolver ambiguidade.

Continuar para o próximo bloco depois de READY_FOR_REVIEW.

Declarar smoke/manual PASS quando não foi executado.

Matar containers/processos do desenvolvedor para “limpar” o ambiente.

# 20. Adaptação para ambiente corporativo

O protocolo deve ser adaptado à realidade da empresa. O princípio é preservar os gates, não copiar comandos específicos.

Troque Maven/npm pelos comandos oficiais do repositório.

Inclua quality gates corporativos: Sonar, SAST, dependency scanning, contract tests, mutation tests, etc., quando existentes.

Mapeie políticas de branch/PR e quem pode fazer push/merge.

Inclua requisitos de observabilidade, auditoria, LGPD/compliance e change management quando aplicáveis.

Use a taxonomia de STOP para impedir que a IA tome decisões que pertencem a arquitetura, segurança ou produto.

Não coloque segredos, dados de clientes ou informação interna sensível em prompts fora das ferramentas aprovadas pela organização.

# 21. Estratégia de adoção

Uma adoção incremental costuma funcionar melhor:

Formalize o protocolo em um documento versionado no repositório.

Faça o arquivo de instruções do agente apontar para esse protocolo.

Escolha uma feature pequena como piloto.

Mantenha Specification → Design → Tasks separados.

Use blocos coesos e um commit por bloco.

Meça quantas correções aparecem apenas no review; transforme padrões recorrentes em novos gates.

Reduza texto repetitivo nos prompts conforme as regras migram para o protocolo versionado.

Faça retrospectivas: o processo deve aprender com falhas reais.

# 22. Métricas úteis

| Métrica | O que indica |
| --- | --- |
| First-pass block approval rate | Qualidade do prompt/gates antes do review. |
| Correções por bloco | Onde o protocolo ainda está permissivo. |
| ACs sem evidência no primeiro passe | Qualidade do Test-Evidence Gate. |
| Regressões encontradas no Feature Gate | Efetividade dos gates locais. |
| Scope violations | Qualidade da decomposição e disciplina do agente. |
| Tempo de review por bloco | Custo humano do processo. |
| Defeitos pós-merge | Resultado final, não apenas eficiência do agente. |

# 23. Regra de ouro

Dê autonomia para a IA executar, mas não dê autonomia para ela redefinir silenciosamente o problema, o contrato ou o critério de conclusão.

O melhor prompt não é o mais longo. É o que torna o escopo, os contratos, a evidência e as condições de parada impossíveis de interpretar de forma ambígua.

# 24. Checklist rápido para copiar para outro projeto

☐ Discovery fecha ambiguidades antes da Specification.

☐ Specification, Design e Tasks têm reviews/commits separados.

☐ Tasks são agrupadas em blocos tecnicamente coesos.

☐ Cada bloco tem Scope, Non-goals, Contracts e Acceptance Criteria.

☐ Cada AC obrigatório aponta para evidência de teste concreta.

☐ Testes novos/modificados/preexistentes são distinguidos.

☐ Focused tests precedem full regression.

☐ Build/static analysis é gate separado.

☐ Self-review adversarial é obrigatório.

☐ Diff é revisado antes do commit.

☐ Um commit por bloco; correções posteriores em commit separado.

☐ Post-commit audit verifica o conteúdo real do commit.

☐ READY_FOR_REVIEW exige todos os gates verdes.

☐ Próximo bloco nunca inicia automaticamente.

☐ UI exige gate visual quando aplicável.

☐ Feature Gate final não gera commit vazio.

☐ Mudança material de contrato/arquitetura/segurança causa STOP.

☐ Processos e containers do usuário são preservados.

☐ Push/merge seguem controle humano/política organizacional.